Пояснительная записка

к «Дорожной карте» Мэрии муниципального образования города Черкесска

по вопросу ликвидации очередности в дошкольные учреждения и обеспечению доступности дошкольного образования

На территории муниципального образования города Черкесска по данным Росстата проживает 20440 человек в возрасте от 0 до 7 лет. Из них дошкольные образовательные учреждения посещают 4 951 человек. По состоянию на 01.01.2013г. детей нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения  в городе Черкесске зарегистрировано 4413человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет 1331 человек. Для полного удовлетворения нужд населения  в возрасте от 3 до 7 лет необходимо 1331 место.

Мэрией муниципального образования города Черкесска  реализуется комплекс мер по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации очередности.

в 2013 году

строительство и ввод в эксплуатацию  МКДОУ №18 «Звездочка» на 100 мест

реконструкция здания при МКОУ СОШ №11 – на 125 мест

реконструкция здания при МКОУ Гимназия №16 – на 50 мест

в 2014 году

пристройка к МКДОУ №26  на 80 мест

реконструкция Православного лицея (Леонова,10) на 150 мест

строительство ДОУ по ул. Октябрьской на 150 мест

в 2015 году

строительство ДОУ по ул . Октябрьской на 250 мест

строительство ДОУ по ул. Доватора на 250 мест

пристройка к МКДОУ № 34 на 80 мест

Для удовлетворения потребности населения в определении в дошкольные образовательные учреждения  в городе Черкесске детей  возрасте от 3 до 7 лет необходимо  строительство  ДОУ на 560 мест .

По прогнозируемым данным при условии полной реализации всех мероприятий «дорожной карты» по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях города Черкесска  для детей от 3 до 7 лет мэрия муниципального образования города Черкесска сможет ликвидировать очередность  до 2016 года.