Приложение 1

к Приказу Управления образования

мэрии муниципального образования

города Черкесска

от 22 августа 2014 г. №185 - од

План ввода в эксплуатацию в образовательных учреждениях города Черкесска информационной системы автоматизации образовательных учреждений «Сетевой город Образование»

| Наименование этапа | Содержание этапа | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |  |  |
| 1.1. Организационное обеспечение | Назначение ответственных лиц за введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | до 01.09.2014 |
|  | Анализ готовности образовательной организации к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | до 01.09.2014 |
|  | Разработка и утверждение плана работы по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости с учётом готовности образовательной организации к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости и его предоставление в Управление образования. | до 01.10.2014 |
| 1.2. Разработка и утверждение нормативного обеспечения | Создание рабочей группы по разработке локальных актов, регламентирующих введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | до 01.09.2014 |
|  | Разработка локальных актов (положение, регламент, инструкции, рекомендации и т.п.) | до 01.10.2014 |
|  | Внесение необходимых изменений и дополнений в имеющиеся в образовательной организации локальные акты, в том числе в функциональные должностные обязанности лиц, участвующих в введении и использовании электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости. | до 01.11.2014 |
|  | Утверждение новых локальных актов, изменений и дополнений в локальные акты, имеющиеся в образовательной организации; Размещение на официальном сайте образовательной организации. | до 01.11.2014 |
|  | Ознакомление педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию. Проведение родительских собраний. | до 01.10.2014 |
|  | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.12.2014 |
|  | Заполнение необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.10.2014 |
| II. Основной этап |  |  |
| Введение электронных дневников учащихся и электронного дневника успеваемости | Продолжение работы по приему и регистрации заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.01.2015 |
|  | Заполнение и обновление необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.12.2014 |
|  | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание им консультативной технической и методической помощи. | до 01.12.2014 |
|  | Размещение на официальном сайте образовательной организации ссылки на информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.01.2015 |
|  | Выдача индивидуальных логинов и паролей для доступа к электронному дневнику учащегося и электронному журналу успеваемости. | до 01.12.2014 |
|  | Работа педагогических работников по заполнению электронных дневников и электронного журнала. | постоянно |
|  | Активация пользователей (родителей) в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости: в том числе: от 30% до 40% имеющих возможность воспользоваться услугой; | до 01.10.2014 |
|  | от 41% до 60% имеющих возможность воспользоваться услугой; | до 01.11.2014 |
|  | от 61% до 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; | до 01.12.2014 |
|  | 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; | до 01.01.2015 |
| III. Этап функционирования информационной системы электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости с 12 января 2015 г. постоянно |  |  |
|  | Оказание консультативной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников. | постоянно |
|  | Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тематических планов к урокам, выставление оценок и сведений о посещаемости. | постоянно |

Приложение 2

к Приказу Управления образования

мэрии муниципального образования

города Черкесска

от 22 августа 2014 г. №185 - од

Условия ведения электронного журнала успеваемости

1. Обязательный минимум организационно-технических условий ведения электронных дневников и электронного журнала успеваемости

(далее - ЭЖ).

1.1.Для ведения ЭЖ необходимо обеспечить:

- наличие локальных актов образовательной организации, регулирующих ведение ЭЖ;

- работу компьютерной Интернет - сети (проводной и/или беспроводной);

- доступ к ЭЖ для педагогических работников и для заместителей директора, осуществляющих внутришкольный контроль.

1.2. Доступ к ЭЖ может обеспечиваться через персональный компьютер, планшет, смартфон и др.

2. Минимальные условия для ведения ЭЖ.

2.1. Для ведения ЭЖ необходимо иметь:

- компьютерный класс или сопоставимое число иных точек доступа к

ЭЖ;

- открытый доступ учителей к ЭЖ, например, в учительской;

- график работы точек доступа к ЭЖ, достаточный для ввода данных;

- регламент оказания технической и методической помощи учителям.

2.2. Регламент подразумевает описание графика и условий оказания помощи, включая распределение обязанностей и необходимую для оказания помощи информацию.

3. Условия для введения ЭЖ в полном объеме:

- оптимальные условия - наличие доступа к ЭЖ в каждом классе;

- перспективные условия - наличие мобильного доступа к ЭЖ у каждого учителя.

Приложение 3

к Приказу Управления образования

мэрии муниципального образования

города Черкесска

от 22 августа 2014 г. №185 - од

Положение

по ведению электронного журнала

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школе _________________

Общие положения

- Настоящее Положение определяет правовой статус и единые требования по ведению электронного классного журнала (далее – электронный журнал) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе _________________.

- Электронным классным журналом называется комплекс программно-аппаратных средств, включающий Автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» (далее АИУС «Сетевой город. Образование»), программно-аппаратную инфраструктуру, сервисы информационного взаимодействия.

- Принципами работы с электронным журналом являются:

- соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;

- достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в электронном журнале;

- унификация документированной информации;

- защита документированной информации от неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, распространения и иных противоправных действий.

- Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ. Нормативный минимум, регулирующий и регламентирующий деятельность _______________________________ по работе с электронным журналом, определяется следующими нормативными документами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210 –ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями);

- Письмом Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»;

- Письмом Министерства Образования и Науки РФ от 13.08.2002г. № 01-51-088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»

- Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказом Минобрнауки РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2005 № 137;

- Приказом МО РФ «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и МОУ» от 03.02.2006 №21;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»;

- Уставом ____________________________.

- Введение электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности (электронного журнала) является составной частью работы по внедрению ИКТ в процесс управления ____________________________, введения электронного документооборота.

- Информационная, организационная, технологическая деятельность пользователей электронного журнала регламентируется настоящим Положением, правилами пользования и регламентом работы «АИС СГО», регламентом ведения классного электронного журнала в ____________________________.

Цели, задачи и назначение электронного журнала

- Цель: информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о ходе учебного процесса и индивидуальных результатах учащихся на основе информации электронного журнала в соответствии с требованиями и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника журнала успеваемости».

- Задачи:

- Повысить качество образования за счет:

- повышения уровня прозрачности учебного процесса;

- автоматизации учетных функций;

- повышения объективности оценивания учебных достижений учащихся;

- удобства ведения учета и анализа учебной деятельности;

- повышения надежности хранения информации;

- повышения уровня соблюдения прав всех участников образовательного процесса;

- технологического развития учебного процесса.

- Обеспечить предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника журнала успеваемости».

2.3. Назначение:

- Учет выполнения учебных программ, в том числе:

- учет проведенных занятий;

- учет домашних заданий;

- учет результатов выполнения учебной программы учащимися (успеваемость);

- учет посещаемости занятий учащимися.

Функции и деятельность пользователей электронного журнала

- Пользователями электронного журнала являются:

- директор ____________________________;

- заместители директора;

- системный администратор (роль в АИУС «СГО»);

- учителя;

- классные руководители;

- специалист по кадрам;

- секретарь-машинистка;

- учащиеся ____________________________;

- родители учащихся (законные представители).

- Функции и виды деятельности пользователей:

Директор осуществляет непосредственное руководство системой работы по ведению электронных журналов.

Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за

- реализацией федерального государственного образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта;

- за качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности учащихся;

- за прогнозированием хода, развития и результатов образовательного процесса школы;

- за правильностью ведения электронных классных журналов.

Системный администратор (роль в АИУС «СГО») осуществляет техническое и технологическое сопровождение АИУС «СГО».

Учитель осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе:

- планирует учебный процесс в соответствии с образовательной программой и учебным планом __________________________, разрабатывает рабочие программы

- учебных курсов (предметов) и другие материалы, размещает их в АИУС «СГО»;

- оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса учащихся;

- обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней общего образования.

Классный руководитель:

- обеспечивает контроль за посещаемостью учащихся своего класса;

- осуществляет анализ успеваемости и посещаемость уроков учащимися своего класса;

- организует оперативное взаимодействие между учащимися класса, их родителями (законными представителями), администрацией общеобразовательного учреждения, педагогами.

Специалист по кадрам:

- ведение списков сотрудников _____________________________________;

Секретарь:

- отражение движения учащихся (перевод учащихся из одного класса в другой, зачисление/выбытие учащихся);

Учащиеся в ОУ и их родители (законные представители)

- использование возможностей сетевой школы.

Требования к функционированию электронного журнала

- Учет реализации учебных программ ведется всеми педагогическими работниками ОУ.

- Распределение предметных страниц и закрепление их за учителями осуществляется на основании учебного плана и распределения нагрузки между педагогами.

- Заполнение электронных журналов в части информации о датах проведения занятий (в соответствии с расписанием занятий), темах уроков, заданных домашних заданиях, оценках обучающихся и отметок об отсутствии учащихся на уроках осуществляют учителя.

- Внесение учетной записи о занятии и отметки об отсутствующих должны производиться по факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного учителя, факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.

- Система оценивания учебных достижений учащихся и нормы выставления отметок регламентируются Положением о системе проведения промежуточной аттестации обучающимися начальных классов __________________________________, утвержденном приказом №284 от 09.11.2012г.; Положением о безотметочном обучении и системе контроля и оценки результатов образования первых классов _________________________, утвержденном приказом №283 от 09.11.2012; Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 3-11 классов __________________________, утвержденном приказом №187-1 от 01.09.2012 г.

- Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день проведения занятия.

- Подведение итогов учебного процесса в конце отчетных периодов педагогическими работниками __________________________: каждому учащемуся должны быть выставлены итоговые отметки. Должна быть проведена статистическая оценка проведенных занятий на соответствие учебному плану, рабочей программе.

- У учащихся и их родителей (законных представителей) должна быть возможность оперативного получения информации о текущей успеваемости и посещаемости учащегося через электронный журнал.

Права пользователей электронного журнала

- Все пользователи электронного журнала имеют право на ознакомление с нормативными документами, локальными актами, регламентирующими и определяющими порядок использования электронного журнала.

- Все пользователи электронного журнала имеют право на его использование в ежедневном режиме. Возможно проведение регламентных работ, которые могут проводиться не более суток с уведомлением пользователей за неделю до начала работ.

- В случае отсутствия возможности оперативного получения информации о текущей успеваемости учащегося, учащиеся и их родители (законные представители) имеют право на получение информации с компьютера, расположенного в ОУ, или через бумажный дневник учащегося.

Ответственность пользователей электронного журнала

- Электронные журналы относятся к учебно-педагогической документации _________________________________________.

- Ответственность за соответствие результатов учета успеваемости действующим нормам и, в частности, настоящему положению и локальным актам __________________________________________, несёт директор.

- Ответственность за соответствие учетных записей электронного журнала фактам реализации учебного процесса, контроль за правильностью ведения и использование лежат на директоре _____________________________________ и его заместителях, курирующих вопросы учебно-воспитательного процесса и информатизации.

- Учителя и классные руководители несут ответственность за актуальность информации об успеваемости и посещаемости учащихся.

- Специалист по кадрам несет ответственность за поддержание списков сотрудников _____________________________ в актуальном состоянии.

- Секретарь несет ответственность за поддержание списков учащихся и их родителей (законных представителей или лица) в актуальном состоянии.

- Все пользователи электронного журнала несут ответственность за неразглашение своих учетных данных (логин-пароль).

- Все пользователи электронного журнала несут ответственность в гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной и иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за нарушение требований нормативных документов, локальных актов и инструкций, определяющих порядок использования электронного журнала.

3апрещается

- Передавать свои персональные реквизиты доступа к электронному журналу другим лицам.

- Допускать учащихся ___________________________________ и студентов, проходящих практику, к работе с электронным журналом.